DrAI Teşhis Gerekçesi ve Sinyal Highlight Yol Haritası

Amaç: Modelin tanı/ön analiz sonucunu, karara etki eden sinyal bölgeleriyle birlikte doktor ekranında izlenebilir hale getirmek.

# 1. Mevcut Durum

Projede frontend Expo / React Native Web, backend FastAPI, sonuç akışı ise /analyze/ecg ve /analyze/eeg endpointleri üzerinden çalışıyor. ResultScreen bugün prediction, confidence, model version, status ve probability chart gösteriyor. Backend Analysis.data JSON alanında prediction, confidence, probabilities, preprocessing ve model_version saklıyor. Bu yapı highlight bölgeleri eklemek için uygun; yeni bir tablo şart değil, MVP için data içine yapılandırılmış explainability alanları eklemek yeterli.

| Katman | Bugünkü Rol | Gerekçe Highlight İçin Değişim |
| --- | --- | --- |
| Backend | Dosya alır, inference sonucunu JSON olarak saklar. | signal_preview ve highlight_regions üretip Analysis.data içine koyar. |
| ML | ECG demo fallback / ONNX hazırlığı mevcut. | Karara etki eden zaman aralıklarını veya proxy bölgeleri döndürür. |
| Frontend | ResultScreen metrik ve olasılık barları gösterir. | Line chart, boyalı zaman bölgeleri, tooltip ve detay paneli ekler. |
| DB | Analysis.data JSON alanı var. | MVP'de aynı JSON alanını kullanır; gerekirse ileride ayrı Explainability tablosu açılır. |

# 2. Hedef Veri Sözleşmesi

Frontend'in interaktif grafik çizebilmesi için backend sonucu sadece sınıf olasılıkları değil, sinyalin çizilebilir örneğini ve modelin işaretlediği bölgeleri de taşımalı. MVP sözleşmesi aşağıdaki gibi olmalı:

{ "data": { "prediction": "Aritmi Şüphesi", "confidence": 0.94, "signal_preview": [{ "time": 0.00, "voltage": 0.12 }], "highlight_regions": [{ "start_sec": 12.4, "end_sec": 15.8, "label": "Aritmi Şüphesi", "confidence": 0.94, "severity": "high", "reason": "R-R aralığında düzensizlik ve QRS morfolojisinde sapma." }] } }

signal_preview: Binlerce noktanın tamamı yerine web performansı için downsample edilmiş çizim verisi.

highlight_regions: Grafikte boyanacak zaman aralıkları; tooltip ve detay panelinin ana kaynağı.

reason/evidence: Doktora modelin hangi paterne dikkat ettiğini anlatan kısa, klinik karar destek dili.

# 3. Frontend Yol Haritası

| Faz | İş | Dosyalar | Kabul Kriteri |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 | ResultScreen içinde explainability bölümü için veri okuma yardımcıları. | frontend/src/utils/result.js | Eksik highlight verisinde ekran kırılmaz; demo result çalışır. |
| Faz 2 | SignalEvidenceChart bileşeni: line chart + zaman aralığı highlight. | frontend/src/components veya src/screens | Web'de ECG çizgisi görünür, bölgeler yarı şeffaf boyanır. |
| Faz 3 | Custom tooltip: hover edilen saniye highlight içindeyse etiket ve güven oranı gösterir. | ResultScreen + chart component | Hover'da 'Aritmi Şüphesi (%94)' görünür. |
| Faz 4 | Bölge seçimi ve detay paneli: doktor tıklayınca gerekçe açılır. | ResultScreen | Seçili bölge vurgusu ve 'neden işaretlendi' metni okunabilir. |
| Faz 5 | Responsive iyileştirme: web ve mobil görünüm için yükseklik, zoom/pan ve boş veri state'i. | chart component + styles | Mobilde taşma yok, web'de geniş grafik kullanılır. |

# 4. Backend / ML Yol Haritası

ECG preprocessing aşamasında .txt/.csv/.dat dosyasından çizime uygun time-voltage dizisi çıkar.

Uzun sinyaller için downsampling uygulanır; örneğin 500-2000 noktalık signal_preview yeterli olur.

Model gerçek explainability üretmiyorsa MVP'de prediction çevresindeki yüksek varyanslı/anomali pencereleri proxy highlight olarak kullanılabilir.

predict_ecg dönüşüne highlight_regions eklenir; _persist_analysis bu alanı Analysis.data içinde saklar.

İleride Grad-CAM/attention/saliency benzeri yöntemlerle highlight bölgeleri gerçek model açıklanabilirliğine bağlanır.

# 5. Grafik Kütüphanesi Kararı

Mevcut paketlerde react-native-chart-kit ve react-native-svg var. Basit MVP için bu ikiliyle custom SVG chart çizilebilir. Daha hızlı web odaklı geliştirme istenirse Recharts eklenebilir; ancak React Native mobil tarafında ayrı çözüm gerektirebilir. Bu yüzden öneri: ortak web/mobil istiyorsak react-native-svg tabanlı özel component; sadece ikinci ekran web demo ise Recharts.

| Seçenek | Artı | Eksi |
| --- | --- | --- |
| react-native-svg custom chart | Web ve mobilde aynı component mantığı; mevcut dependency var. | Tooltip/axis/zoom gibi parçaları kendimiz yazarız. |
| react-native-chart-kit | Mevcut dependency; hızlı çizgi grafik. | Highlight region ve interaktif tooltip esnekliği sınırlı olabilir. |
| Recharts | ReferenceArea ve tooltip ile web MVP çok hızlı. | React Native mobil için aynı component kullanılamaz. |

# 6. Önerilen MVP Akışı

UploadScreen dosyayı gönderir; backend analiz sonucu döndürür.

Backend sonucu: prediction, confidence, probabilities, signal_preview, highlight_regions.

ResultScreen üstte tanı/ön analiz kartını gösterir.

İkinci blokta SignalEvidenceChart çizilir; highlight_regions kırmızı/turuncu şeffaf alan olarak basılır.

Hover veya tıklama ile tooltip: etiket, güven, zaman aralığı ve kısa gerekçe.

Alt/sağ detay paneli: seçili bölgenin klinik karar destek açıklaması ve disclaimer.

# 7. Test ve Kabul Kriterleri

Boş highlight_regions geldiğinde ResultScreen yalnızca mevcut probability chart ile çalışmaya devam etmeli.

start_sec/end_sec sinyal domain'i dışında kalırsa component güvenli şekilde clamp etmeli.

En az bir demo mockResult, highlight bölgeleriyle birlikte local web'de görsel olarak doğrulanmalı.

Backend response şeması snapshot/test ile korunmalı; Analysis.data içindeki yeni alanlar geriye uyumlu olmalı.

Ekranda medikal disclaimer kalmalı: sistem tanı koymaz, klinik karar destek sağlar.

# 8. İlk Sprint İçin Net Görev Listesi

| Öncelik | Görev | Sahip | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | JSON sözleşmesini kesinleştir ve mockResult'a highlight_regions ekle. | Frontend + Backend | Demo veriyle ikinci ekran hazır. |
| P0 | SignalEvidenceChart MVP componentini oluştur. | Frontend | Line chart + boyalı bölgeler. |
| P1 | predict_ecg demo fallback içine signal_preview/highlight_regions üretimi ekle. | Backend/ML | Gerçek upload sonrası grafik verisi gelir. |
| P1 | ResultScreen'e tooltip ve detay paneli bağla. | Frontend | Doktor neden bölge işaretlendiğini görür. |
| P2 | Gerçek model explainability yöntemi seç. | ML | Proxy highlight'tan gerçek açıklanabilirliğe geçiş planı. |

# 9. Not

Bu özellik klinik güveni artırmak için tasarlanmalı; arayüz dili kesin tanı iddiası taşımamalı. Highlight alanları 'modelin dikkat ettiği / klinik inceleme önerilen bölge' olarak sunulmalı.